Warszawa, 25.06.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2026

W związku z realizacją przez projektu p.n.

„Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borki”,

współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego nr 1.20.5 „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Część 5) Źródła wysokosprawnej kogeneracji”

zapraszamy do składania ofert dotyczących budowy biogazowni rolniczej.

kod CPV – 45 00 00 00-7 - roboty budowlane

kod CPV – 09 30 00 00-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

kod CPV – 31 12 20 00-7 jednostki prądotwórcze

kod CPV –  45 31 10 00-0 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

kod CPV - 45251140-4 - Roboty budowlane w zakresie elektrowni cieplnych

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz załączonych dokumentach służą wyłącznie przygotowaniu oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.

Do udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający zaprasza również konsorcja, na zasadach opisanych poniżej.

| Zamawiający | Doral EI P1 Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 22; 00-133 Warszawa NIP: 521-399-67-24, REGON: 523916168 |
| --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia | Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest zaproszeniem do składania ofert na wykonanie dostaw i robót związanych z budową biogazowni rolniczej o mocy 0,999 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 2/57 w obrębie Borki, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Zakres przedsięwzięcia: Zakres przedsięwzięcia wynika z odrębnego projektu budowlanego, który swoim zakresem obejmuje następujące obiekty i dostawy: - Waga samochodowa - Silosy na kiszonkę/inne substraty – 2 szt. - Podajnik wsadu, - Zbiornik na substraty płynne - Zbiornik na odcieki technologiczne - Zbiorniki fermentacyjny – 2 szt. - Budynek maszynowni, - Zbiornik pofermentacyjny - Zbiornik magazynowy przeznaczony do magazynowania masy pofermentacyjnej, - Pochodnia służąca do awaryjnego spalania biogazu, ewentualnie nadmiaru biogazu, - Stacja uzdatniania biogazu, - Kontener układu kogeneracji z modułem kogeneracyjnym o mocy do 1,0 MWe, - Trafostacja 400 V/15 kV, - Kontener socjalny, - Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne - Zbiornik przeciwpożarowy - Zbiornik na wody opadowe i roztopowe, - Tereny utwardzone (drogi, chodniki, place manewrowe). - Wewnętrzne instalacje technologiczne: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, technologiczna (gazowa). - Ogrodzenie terenu przedsięwzięcia, oświetlenie i monitoring. - Budowa rurociągów ciepła. - Budowa przyłącza elektroenergetycznego. - Suszarnia drewna (nie ujęta w kosztach kwalifikowanych) - Zakres obejmuje również: - Prowadzenie budowy, - Rozruch instalacji, - Zakończenie i odbiór budowy. Zapytanie obejmuje kompleksową realizację inwestycji, w tym roboty budowlane, dostawę i montaż urządzeń oraz rozruch technologiczny biogazowni wraz z nadzorem technologicznym w okresie co najmniej 6 miesięcy. Wybudowana biogazownia musi spełniać poniższe parametry minimalne: • Zainstalowana moc elektryczna – 0,999 MW • Zainstalowana moc cieplna – 1,069 MW • Efektywny czas pracy biogazowni – 8200 h/rok • Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne urządzeń biogazowni – 5,0% (bez uwzględnienia suszarni i części socjalno – bytowej) • Zużycie energii cieplnej na potrzeby własne biogazowni – 80%, z czego: - 20% - ogrzewanie zbiorników, - 60% - suszarnia drewna. • Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok) – wartość bazowa 7416,4 (rok bazowy 2026), wartość docelowa 177,24 (rok osiągnięcia wartości docelowej 2029). Minimalne wymagane wielkości produkowanej energii od pierwszego pełnego roku: • Energia elektryczna: 8192 MWh/rok, w tym: 5,0% zużywana na potrzeby własne urządzeń biogazowni (410 MWh/r • Energia cieplna: 8766 MWh/rok, z czego 80% (7013 MWh/r.) zużywana na potrzeby własne instalacji biogazowni, w tym 20% (1403 MWh/r.) na ogrzewanie zbiorników i 60% (4208 MWh/r.) na potrzeby suszarni drewna. Pozostałe 20% pozostaje do zagospodarowania w przyszłości. Głównymi substratami wykorzystywanymi w biogazowni będą: • kukurydza – w ilości od 3 000 do 4 000 t/r., • gnojowica bydlęca – w ilości od 5 000 do 7 000 t/r., • obornik bydlęcy – w ilości od 2 000 do 4 000 t/r., • tłuszcze po separacji – w ilości od 6 000 do 10 000 t/r., • osady z zakładowej oczyszczalni ścieków – w ilości od 2 000 do 4 000 t/r., • serwatka kat. 3 – w ilości od 1 000 do 1 200 t/r., • krew wołowa kat. 3 – w ilości od 800 do 1 000 t/r. Dopuszcza się także stosowanie innych substratów pochodzenia organicznego w zależności od ich dostępności, jednakże wszystkie one muszą spełniać przepisy określające produkcje biogazu rolniczego, określoną w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. roku o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 478). Maksymalna ilość substratów przetwarzanych w instalacji wynosi 51 000 Mg/rok. Wspomniany powyżej projekt budowlany stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia i jest podstawą do wyceny i przygotowania oferty dla potencjalnego oferenta. Oferta musi uwzględniać koszty działań związanych z kompleksową realizacją projektu, w tym dostawą i montażem urządzeń, robotami budowlanymi, rozruchem technologicznym. Przedmiotem zapytania jest wykonanie instalacji biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym budowa przyłącza energetycznego, uruchomienie instalacji oraz przeprowadzenie wszelkich badań i pomiarów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. Zakres obejmuje również opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania odbioru Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Powyższy opis stanowi ogólny zakres przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis, na podstawie którego należy przygotować ofertę, został zawarty w dokumentacji projektowej: - PROJEKT BUDOWLANY stanowiący załącznik nr 3, - Umowa nr 25-BO/UP/00219 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z dnia 05.05.2026 r. stanowiąca załącznik nr 4, - Warunki zabudowy nr 142/24 z dnia 25.09.2024 r. stanowiące załącznik nr 5, - Pozwolenie na budowę nr BOŚ.6740.50.2026 z dnia 10.03.2026 r. stanowiące załącznik nr 6, - Wzór Umowy z Wykonawcą stanowiący załącznik nr 7, - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach z dnia 8.03.2024 r. stanowiąca załącznik nr 9. Zapytanie wraz z załącznikami jest dostępne pod poniższym linkiem: Przetargi Borki ¦ Doral Ei Poland Sp. z o.o. Oferowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania. Zastosowane rozwiązania i urządzenia muszą być zgodne z normami PN, EN lub innymi równoważnymi dokumentami, akceptowanymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w tym zasadami dobrej praktyki inżynierskiej, a także wymogami OSD. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu wykonawczego w celu uszczegółowienia oferowanych rozwiązań, w niezbędnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem przedstawienia porównania i wskazania punktów mających znaczący wpływ na polepszenie funkcjonowania obiektu/instalacji/urządzenia w stosunku do określonych wymagań zapytania. Elementy równoważne zagwarantują uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w powyższych dokumentach, w szczególności w zakresie: - zainstalowanej mocy elektrycznej i cieplnej jednostki kogeneracyjnej, - produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, - poziomu unikniętej emisji CO2, - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, konstrukcje), - parametrów bezpieczeństwa użytkowania. To po stronie Oferenta stoi obowiązek udowodnienia spełnienia parametrów wymienionych wyżej. W przypadku braku lub wyjaśnień budzących wątpliwość, oferta zostanie odrzucona. Zamawiający wymaga następujących, minimalnych okresów gwarancji: - Mieszadła oraz pozostałe urządzenia technologiczne – 12 miesięcy - Jednostki kogeneracyjne – 24 miesiące - Roboty budowlane i montażowe – 60 miesięcy - Powłoki malarskie i zabezpieczenia antykorozyjne – 36 miesięcy Gwarancja obowiązuje od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego instalacji biogazowni rolniczej. Należy przedstawić dokument zawierający warunki gwarancji producenta w odniesieniu do oferowanych urządzeń. W przypadku konieczności naprawy urządzeń elektrowni, jeżeli przyczyna uszkodzenia lub awarii jest objęta gwarancją jakościową, Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania zmierzające do usunięcia wady w następujących terminach: - Jeśli naprawa nie jest możliwa w w/w terminie Zamawiający i Wykonawca uzgodnią nowy termin usunięcia wady. - W okresie gwarancyjnym koszty takiej naprawy ponosi gwarant urządzenia, a po okresie gwarancyjnym lub w przypadku konieczności naprawy wynikającej z innych przyczyn – koszty naprawy ponosi Zamawiający. OFERTY WARIANTOWE/ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE Dokument określający spełnienie wymagań dla wariantowości/równoważności uwzględniając warunki lokalizacji budowanej instalacji, będzie oceniany pod kątem spełniania następujących parametrów: - Energia elektryczna wyprodukowana przez system brutto - 8 192 MWh/rok; (wartość nie uwzględnia niezbędnych wyłączeń związanych z serwisem oraz spowodowanych czynnikami zewnętrznymi), - Energia cieplna wyprodukowana przez system brutto – 8 766 MWh/rok, - Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne urządzeń biogazowni – 5,0% (bez uwzględnienia suszarni i części socjalno – bytowej), - Zużycie energii cieplnej na potrzeby własne biogazowni – 80%, - Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok) – wartość bazowa 7416,4 (rok bazowy 2026), wartość docelowa 177,24 (rok osiągnięcia wartości docelowej 2029), - Możliwość używania substratów zgodnych ze specyfikacją. Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Zamawiający odrzuci ofertę, która nie będzie zawierała informacji o wartości ww. parametrów lub w przypadku, gdy wskazana wartość będzie gorsza niż wymagana przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych bądź o lepszych parametrach technicznych i użytkowych niż przyjęte w projekcie, pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie powodować konieczności zmiany pozwolenia na budowę ani innych decyzji administracyjnych oraz nie wpłynie na zgodność inwestycji z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych lub równoważnych, których zastosowanie skutkowałoby koniecznością zmiany pozwolenia na budowę lub uzyskania innych zamiennych decyzji administracyjnych. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku zmian projektowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji, osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych, zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji lub zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, normami i wiedzą techniczną. W takich przypadkach Wykonawca dopuszcza przedstawienie Zamawiającemu uzasadnienia technicznego konieczności wprowadzenia zmian wraz z oceną ich wpływu na realizację inwestycji. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zasadności proponowanych zmian dopuszcza się dokonanie odpowiednich zmian projektowych oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym zamiennego pozwolenia na budowę pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że bez wprowadzenia tych zmian instalacja nie osiągnęłaby wymaganych parametrów eksploatacyjnych, działałaby w sposób ograniczony lub nie mogłaby zostać prawidłowo uruchomiona i użytkowana. UWAGA W każdym przypadku, gdy w treści dokumentu przekazanego przez Zamawiającego, przy opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazaniem producenta, nazwy własnej wyrobu (produktu, materiału itp.) lub innego wyróżnika, który identyfikuje konkretny wyrób, Oferent ma prawo zaoferować produkt (wyrób/ urządzenie) równoważny. Posłużenie się w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi powyżej określeniami miało na celu wyłącznie wskazanie produktu, którego parametry stanowią wymagany poziom (standard) jakości. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy silnika kogeneracyjnego, który został określony w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. |
| Termin realizacji zamówienia | - Oczekiwany termin realizacji zamówienia: - realizacja przedmiotu zamówienia do 30.09.2028 r. Termin ten określa termin zakończenia wszelkich prac, dokonania wymaganych badań i pomiarów wymaganych aktualnymi przepisami prawa oraz normami, przekazania wskazanej w postanowieniach Umowy dokumentacji, złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z wymaganą dokumentacją, zgłoszenia elektrowni do odbioru do Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz zgłoszenia Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia do odbioru. W powyższy termin nie wchodzą procedury związane z odbiorem końcowym robót i załączeniem instalacji pod napięcie przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. - W przypadku gdy Wykonawca wprowadza zmiany wymagające uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę w przypadkach opisanych w powyższej sekcji termin wykonania może ulec przedłużeniu o czas oczekiwania na stosowną decyzję, ale nie dłużej niż do 30.11.2028 r. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dla swoich działań akceptację Zamawiającego. - Z dniem zakończenia wszelkich prac i zgłoszeniem ich do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, w tym potwierdzenie zgłoszenia elektrowni do odbioru do Operatora Sieci Dystrybucyjnej. - Jeżeli koniec terminu realizacji, wynikający ze wskazanego w ofercie terminu wykonania zamówienia przypadać będzie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za dzień stanowiący koniec terminu zostanie przyjęty najbliższy po tym dniu (lub po tych dniach) dzień roboczy. - Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie nie dłuższym w niż 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy z NFOŚ na dofinansowanie biogazowni lub uzyskania pełnych warunków przyłączenia dla biogazowni (w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze). - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku zaistnienia okoliczności ujętych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021 — 2027, a także w przypadku zaistnienia innych okoliczności, w tym w szczególności takich, których nie dało się przewidzieć na moment podpisywania umowy. - Termin i okres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach: - w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie - o okres niezbędny do usunięcia skutków/ustania działania siły wyższej; - w przypadku, gdy termin zakończenia realizacji zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego - o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności; - w przypadku wystąpienia okoliczności, których przewidzenie na etapie dokonywania zlecenia było niemożliwe - o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności; - w przypadku konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym - o czas oczekiwania na niezbędną decyzję administracyjną, pozwolenia, uzgodnienia, ale nie dłużej niż do 30.11.2028 r. - w przypadku wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego - o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności; - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron – o czas niezbędny do przygotowania wymaganej dokumentacji i uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień; - w przypadku zaistnienia innych niż wskazane powyżej, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym - o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac; - na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności; - wystąpienia przeszkody podziemnej lub przeszkody prawnej powodującej przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej - o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. - Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę przy uwzględnieniu ustanowionych w zapytaniu warunków zmian w umowie. |
| Miejsce realizacji zamówienia | woj. Warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Pisz – działka nr ewid. 2/57 w obrębie Borki. |
| Warunki płatności | 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wypłacone w dwóch etapach: • płatności częściowe - 95% należnego wynagrodzenia brutto będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie protokołów odbioru częściowego i prawidłowo wystawionej faktury VAT, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. •ostatnia płatność - 5% należnego wynagrodzenia brutto zostanie wypłacone Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. |
| Wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia braku wykluczenia z udziału w postepowaniu ofertowym | A. Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty: - Powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania należy rozumieć:. - Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027: W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych i zamówień określonych w sekcji 3.2.1 pkt 2 lit. i-k. Powiązania osobowe lub kapitałowe należy rozumieć jako brak istnienia albo brak wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z osobami, sprawującymi czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, na bezstronność postępowania, polegających na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. - Zgodnie z Ustawą z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 # Przez podmioty powiązane należy rozumieć podmioty, między którymi występują powiązania, o których mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.10) ), niezależnie od tego, czy na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu ma być udzielona pomoc publiczna. # Art. 3 ust. 3 załącznika I: # „Przedsiębiorstwa powiązane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka; # b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; # c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki; d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie. Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest: - Tomasz Jawor Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy są: - Tomasz Jawor, - Urszula Sochaczewska, - Arkadiusz Wojciechowski Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). B. Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Wykonawca, który: - Posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). - Posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). - W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego. Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz odpisu z rejestru KRS, CEIDG lub równoważnych rejestrów obowiązujących w kraju oferenta. - Nie posiada zaległości w opłacaniu podatków lub zaległości z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie: - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - Posiada zdolność techniczną i zawodową w zakresie wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na realizacji biogazowni o mocy minimum 0,8 MW każda wraz z przyłączem energetycznym, przy warunkach: - biogazownia pracująca na jednej lub więcej jednostce kogeneracyjnej, - każda inwestycja musi być wykonana w ramach jednej kompleksowej umowy o wartości min. 15 000 000,00zł netto każda. Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu „Wykaz Robót” (Wzór – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Do przedmiotowego oświadczenia należy dołączyć dokumenty (np. referencje, poświadczenia, protokoły odbioru) potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty. - W momencie realizacji zamówienia będzie posiadał zdolność techniczną i zawodową w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli wskaże, że będzie dysponował następującymi osobami/jednostkami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: - Kierownika budowy – osoba wyznaczona na to stanowisko musi: (1) posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń; (2) posiadać prawo wykonywania we wskazanym zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dopuszczając uznawalność dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zgodnie z prawem polskim i UE); (3) posiadać minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy; (4) w okresie przed złożeniem oferty przez Wykonawcę pełnić funkcję kierownika budowy przy realizacji minimum 2 (dwóch) inwestycji polegających na wybudowaniu biogazowni rolniczej pracującej na jednej lub więcej jednostce kogeneracyjnej o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 250 kW; - Kierownika projektu - osoba wyznaczona na to stanowisko musi: (1) wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat zajmowała stanowisko kierownika projektu lub kierownika budowy lub inżyniera kontraktu przy realizacji minimum 2 (dwóch) inwestycji polegających na wybudowaniu biogazowni rolniczej pracującej na jednej lub więcej jednostce kogeneracyjnej o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 250 kW oraz dokonała rozruchu technologicznego wykazanych obiektów referencyjnych. - Laboratorium biotechnologiczne – na czas realizacji zamówienia będzie dysponować lub współpracować z wspomnianym laboratorium, zdolnym do prowadzenia badań substratów i biogazu. Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia funkcji Kierownika budowy z funkcją Kierownika projektu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszystkie osoby funkcyjne, o których mowa powyżej biegle posługiwały się językiem polskim. Zamawiający dopuszcza, w przypadku braku takich osób możliwość zapewnienia wystarczającej ilości tłumaczy (minimum jeden na każdą osobę funkcyjną nie znającą języka polskiego), wykazujących znajomość języka technicznego branżowego. Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). - Posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 10 mln PLN (dziesięciu milionów złotych 00/100). Weryfikacja spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dołączonej do oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku polis ubezpieczeniowych określonych w walutach obcych, każdorazowo, na potrzeby oceny w ramach niniejszego warunku, będą one przeliczone na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień publikacji zapytania ofertowego. - Dysponowanie środkami pieniężnymi lub zdolnością kredytową w wysokości min. 10 mln zł. Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz kopii dokumentu potwierdzającego informacje złożone w w/w oświadczeniu – dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 90 dni przed datą oferty. - Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). - Dokonał wizji lokalnej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Weryfikacja spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dołączonego do oferty podpisanego przez obie strony protokołu z wizji lokalnej, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunków udziału wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia („konsorcjum wykonawców") zostanie dokonana w następującej procedurze: - ocena spełnienia warunków udziału określonych w punktach A.1, B.5, B.6, B.7, B.8, B.10 zostanie dokonana łącznie (sumarycznie w odniesieniu do konsorcjum wykonawców). W przypadku spełnienia określonych w przedmiotowym punkcie warunków przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten zostanie uznany za spełniony przez dane konsorcjum wykonawców. - ocena spełnienia warunków udziału określonych w punkcie B.1, B.2, B.3, B.4, B.9 zostanie dokonana odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku niespełnienia określonych w przedmiotowym punkcie warunków przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten zostanie uznany za niespełniony przez dane konsorcjum wykonawców. Zamawiający wskazuje, że w postępowaniu będzie stosował zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów, ustanowione w art. 56 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. |
| Sposób przygotowania oferty | - Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania. - Nie dopuszcza się składania oferty częściowej. - Dopuszcza się składanie oferty wariantowej zgodnie z warunkami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia. - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert. - Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu zobowiązani są do dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także dojazdem do terenu inwestycji. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej potwierdzonej podpisanym przez strony protokołem z wizji (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania ofertowego) skutkuje odrzuceniem oferty. - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się złożenie oferty w innym języku, pod warunkiem, iż zostanie do niej załączone tłumaczenie na język polski. - Dokumenty stanowiące załączniki do oferty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. - Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. - Wymagany termin związania ofertą wynosi minimum 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. - Ofertę należy przygotować na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego formularzem w treści oferty należy wskazać w szczególności: - pełną nazwę oferenta wraz z danymi kontaktowymi, - datę sporządzenia oferty, - przedmiot oferty, - proponowaną łączną cenę netto i brutto oferty oraz ceny netto i brutto za realizację poszczególnych elementów (jak w tabeli Załącznika nr 1), - termin wykonania przedmiotu zamówienia, - okres gwarancji, - termin związania ofertą. Poprawki w ofercie muszą być datowane oraz naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko). Oferta powinna być podpisana, pod rygorem odrzucenia, przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy – warunek ten zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego na podstawie ogólnodostępnych rejestrów KRS, CEIDG lub innych obowiązujących w kraju oferenta, potwierdzających umocowanie osób do reprezentacji. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, należy załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa. - Do formularza oferty należy dołączyć: - Dokumenty potwierdzające wariantowość oferowanych urządzeń (jeżeli dotyczy), w tym dokument potwierdzający równoważność oferowanych urządzeń, uwzględniając warunki lokalizacji budowanej instalacji, zawierające w odniesieniu do każdej elektrowni niezbędne obliczenia, wykazujące gwarancję uzyskania parametrów nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. - Kopię odpisu z rejestru KRS, CEIDG lub równoważnych rejestrów obowiązujących w kraju oferenta. - Wykaz robót - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. - Kopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. - Kopię zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków - Kopie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. - Dokument zawierający warunki gwarancji producenta w odniesieniu do oferowanego agregatu kogeneracyjnego. - Podpisany przez obie strony protokół z wizji lokalnej (zgodnie zał. nr 8 do zapytania ofertowego). - Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika - oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię; Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty; - W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: - Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego. - Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć do oferty. - Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie zawierające stosowne umocowanie. - Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. - W przypadku wyboru oferty złożonej wspólnie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Cena oferty powinna być podana w PLN zgodnie z treścią formularza ofertowego. Dopuszcza się podanie ceny w walutach obcych, jednakże każdorazowo, na potrzeby oceny w ramach wskazanych w niniejszym zapytaniu kryteriów, będzie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień publikacji zapytania ofertowego. - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z zapytaniem ofertowym: - cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opis przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentacji nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania, - wynagrodzenie za wykonanie zamówienia ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. - Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, w przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, powiększy wskazaną przez Oferenta cenę brutto o obciążenia podatkowe ponad wskazaną cenę brutto, które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej. Zamawiający informuje, że dane osobowe o których mowa w poprzednim akapicie przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności: przeprowadzenie postępowania w formule Zapytania Ofertowego, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy. |
| Kryteria oceny ofert | Ocena zebranych ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów punktowych i ich znaczenia: Kryterium 1: Cena brutto*, waga 95 pkt. Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru: W1obl=C minC obl*W1max W1obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć W1max - waga kryterium 1 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium 1 Cmin - wartość najniższej ceny brutto spośród złożonych ofert wykonawców Cobl - wartość ceny brutto ocenianej oferty * Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, w przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, powiększy wskazaną przez Oferenta cenę brutto o obciążenia podatkowe ponad wskazaną cenę brutto, które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje wykorzystane do oceny punktowej w tym kryterium będą pochodziły z przedłożonego przez Oferenta formularza oferty. Kryterium 2: Okres gwarancji, waga 5 pkt. - Punkty zostaną przyznane oferentom, którzy zaoferują następującą długość gwarancji na wskazane w sekcji „Opis przedmiotu zamówienia” elementy, dla których wymagano minimalnych okresów gwarancji: Długość okresu gwarancji: - minimalny wymagany w zapytaniu okres gwarancji = 0 pkt - okres gwarancji dłuższy od minimalnego wymaganego w zapytaniu o od 25% do 49% = 2 pkt - okres gwarancji dłuższy o 50% lub więcej od minimalnego wymaganego w zapytaniu = 5 pkt W przypadku, gdy oferent wskaże okresy gwarancji różne dla poszczególnych elementów wymienionych w sekcji „Opis przedmiotu zamówienia” dla których wymagano minimalnego okresu gwarancji, do oceny punktowej zostanie przyjęty ten najkrótszy ze wskazanych w formularzu ofertowym. Łącznie maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia: 100. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty: najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama liczbę punktów w ramach oceny punktowej, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. |
| Zasady wyboru oferty | - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona). - O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria. - Gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawców dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający, z zastrzeżeniem zapisów punktu 5 poniżej, zwróci się do Wykonawców o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. - Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego Oferenta, którego oferta może zawierać rażąco niską cenę, kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową. Zamawiający oceniając złożone wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie (w tym nie przedstawi we wskazanym przez Zamawiającego terminie wymaganego kosztorysu szczegółowego) lub jeżeli Zamawiający oceni, że wyjaśnienia wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. - Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. - Oferta będzie odrzucona, w szczególności, gdy: - zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zgodny z wymogami określonymi w części „przedmiot zamówienia”, - złożona oferta nie zawiera opisu szczegółowego przedmiotu oferty, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, - została złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert. - Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wiarygodności oświadczeń i informacji przedstawionych przez oferenta, w tym w szczególności w świetle publicznie dostępnych rejestrów i baz danych. W przypadku negatywnej oceny wiarygodności oświadczeń i informacji przedstawionych przez oferenta Zamawiający dokona odrzucenia oferty, wskazując w tym zakresie stosowne uzasadnienie. |
| Termin, miejsce i forma składania ofert | - Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: * mailowym na adres: przetargi@doral-ei.com.pl oraz t.jawor@doral-ei.com.pl lub * kuriera/poczty polskiej na adres Zamawiającego lub * dostarczona osobiście na adres Zamawiającego. - Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2026 r. - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data dotarcia oferty do Zamawiającego a nie data wysłania oferty). |
| Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami | - Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca, na którym przewidziana jest budowa (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania pod nr tel.: 607 565 156 lub 727 483 884). Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół będący obligatoryjnym załącznikiem do oferty. - Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i uwag związanych z zapytaniem ofertowym (ZO). Pytania zadawane przez oferentów należy kierować na adres email: przetargi@doral-ei.com.pl oraz t.jawor@doral-ei.com.pl. Pytania zadawane w innej formie pozostaną bez odpowiedzi. - Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. - Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków i zapytań do ZO, o którym mowa w ustępach powyżej. - W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego ZO, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą i wiążącą strony należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść niniejszego ZO zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawców, których oferty już wpłynęły. - Zamawiający informuje, że mając na celu zachowanie zasady pisemności postępowania oraz równego traktowania Wykonawców nie będzie udzielał żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. |
| Zawarcie umowy | - Oferent, który uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria, zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. - Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najwyżej oceniona oferta. |
| Zamówienia uzupełniające | 1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów albo zwiększeniu bieżących dostaw, w sytuacji gdy zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów. |
| Informacje dodatkowe | - Ilekroć w niniejszym Zapytaniu ofertowym wskazane są nazwy, marki, modele konkretnych producentów tylekroć dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, tj. zastąpienie określonych w ten sposób rozwiązań rozwiązaniami innych producentów, marek, modeli pod warunkiem, że zostanie zachowana funkcjonalność pierwotnie wskazanego rozwiązania. - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także unieważnienia, odwołania lub zakończenia postępowania bez wyboru ofert, na każdym etapie procedury, bez podania przyczyny. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków z kredytu bankowego, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości / części zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. - Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. - Kary umowne zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. - Składając ofertę, Oferent akceptuje zapisy dokumentacji przetargowej, w tym w szczególności zapytania ofertowego i wzoru umowy (zał. nr 7). - Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. - Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. - Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez prowadzącego postępowanie od postępowania ofertowego. - Przedłożone w ramach postępowania kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. |
| Załączniki | Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – wzór - wykaz robót Załącznik nr 3 - PROJEKT BUDOWLANY Załącznik nr 4 – Umowa o przyłączenie Załącznik nr 5 - Warunki zabudowy Załącznik nr 6 – Pozwolenie na budowę Załącznik nr 7 – Wzór Umowy Załącznik nr 8 – Wzór protokołu z wizji lokalnej Załącznik nr 9 – Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach |